# ภ.4

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง   ปีงบประมาณ…พ.ศ.2554…

(ชื่อหน่วยงาน)  องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม    ตำบลคอนฉิม    อำเภอแวงใหญ่    จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน (/) | วีธีการ (/) | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป | งานที่เสร็จ ภายในปี 2554 | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวด ราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2554 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2554 (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 1. | 00242 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | 99,000 |  |  |
| 2. | 00242 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | 99,000 |  |  |
| 3. | 00242 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 สาย |  | / |  |  | / |  | / |  | เม.ย.54 | พ.ค.54 | ก.ค.54 | 134,700 |  |  |
| 4. | 00242 | ค่าก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 สาย |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - |  |  |

-2-

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน (/) | วีธีการ (/) | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป | งานที่เสร็จ ภายในปี 2554 | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวด ราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2554 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2554 (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 5. | 00242 | ค่าก่อสร้างถนนยกระดับ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 แยกเป็น -ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) -ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อคอนกรีต ø 0.30 เมตร จำนวน 19 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 2 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | 36,126 |  |  |
| 6. | 00242 | ค่าก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | พ.ค.54 | พ.ค.54 | 60,000 |  |  |
| 7. | 00245 | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 76 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | 99,700 |  |  |
| 8. | 00245 | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 103 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 สาย |  | / |  |  | / |  | / |  | เม.ย.54 | มิ.ย.54 | ส.ค.54 | 134,800 |  |  |
| 9. | 00243 | ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 หลัง |  | / |  | / | / |  | / |  |  | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | 70,000 |  |  |
| 10. | 00243 | ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนโจดและปรับปรุงภูมิทัศน์(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 หลัง |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - |  |  |

-3-

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน (/) | วีธีการ (/) | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป | งานที่เสร็จ ภายในปี 2554 | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวด ราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2554 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2554 (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 11 | 00243 | ค่าถมที่สาธารณประโยชน์ สระหนองแสง บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 จุด |  | / |  |  | / |  | / |  | ม.ค.54 | ก.พ.54 | เม.ย.54 | 399,100 |  |  |
| 12 | 00231 | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ (บ้านเทิดไท้องค์ราชันย์) | 1 หลัง |  | / |  | / |  |  | / |  |  | ส.ค.54 | ก.ย.54 | 33,000 |  |  |
| 13 | 00242 | ค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 หลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 00111 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อ | 40 ตัว |  | / | / |  |  |  | / |  |  | ก.พ.54 | ก.พ.54 | 11,600 |  |  |
| 15 | 00111 | ค่าจัดซื้อพัดลม จำนวน 4 ตัว | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 16 | 00111 | ค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ จำนวน 3 ตัว | 1 ตัว |  | / | / |  |  |  | / |  |  | เม.ย.54 | เม.ย.54 | 980 |  |  |
| 17 | 00111 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ตัว -ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 ตัว -ขนาด 24,000บีทียู 1 ตัว | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 18 | 00111 | ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 6.7 คิว จำนวน 1 เครื่อง | 1 เครื่อง |  | / | / |  |  |  | / |  |  | ก.พ.54 | ก.พ.54 | 8,000 |  |  |
| 19 | 00111 | ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง | 1 เครื่อง |  | / | / |  |  |  | / |  |  | ก.พ.54 | ก.พ.54 | 6,000 |  |  |
| 20 | 00111 | ค่าจัดซื้อพัดลม ชนิดตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 1 เครื่อง |  | / | / |  |  |  | / |  |  | ก.พ.54 | ก.พ.54 | 850 |  |  |
| 21 | 00111 | ค่าจัดซื้อวิทยุรับ-ส่ง (แม่ข่าย) ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 22 | 00111 | ค่าจัดซื้อวิทยุคมนาคม ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง | 10 เครื่อง |  | / | / |  |  |  | / |  |  | ม.ค.54 | ม.ค.54 | 96,000 |  |  |
| 23 | 00111 | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป | 1 ตัว |  | / | / |  |  |  | / |  |  | มี.ค.54 | มี.ค.54 | 9,000 |  |  |

-4-

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน (/) | วีธีการ (/) | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป | งานที่เสร็จ ภายในปี 2554 | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวด ราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2554 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2554 (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 24 | 00111 | ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ | 1 เครื่อง |  | / | / |  |  |  | / |  |  | มี.ค.54 | มี.ค.54 | 3,500 |  |  |
| 25 | 00221 | ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยุง จำนวน 1 เครื่อง | 1 เครื่อง |  | / | / |  |  |  | / |  |  | ก.พ.54 | ก.พ.54 | 38,000 |  |  |
| 26 | 00113 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 1 เครื่อง |  | / | / |  |  |  | / |  |  | มี.ค.54 | มี.ค.54 | 20,000 |  |  |
| 27 | 00113 | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป | 1 ตัว |  | / | / |  |  |  | / |  |  | มี.ค.54 | มี.ค.54 | 9,000 |  |  |
| 28 | 00211 | ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ | 2 ตู้ |  | / | / |  |  |  | / |  |  | ก.ย.54 | ก.ย.54 | 9,000 |  |  |
| 29 | 00211 | ค่าจัดซื้อโต๊ะเครื่องแป้ง จำนวน 2 โต๊ะ | 2 โต๊ะ |  | / | / |  |  |  | / |  |  | ก.ย.54 | ก.ย.54 | 4,000 |  |  |
| 30 | 00211 | ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 6 เครื่อง | 6 เครื่อง |  | / | / |  |  |  | / |  |  | เม.ย.54 | เม.ย.54 | 13,200 |  |  |
| 31 | 00211 | ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง | 1 เครื่อง |  | / | / |  |  |  | / |  |  | ก.ย.54 | ก.ย.54 | 4,900 |  |  |
| 32 | 00245 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 78 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | 100,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 33 | 00242 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | 100,000 |  | จ่ายขาดสะสม |

-5-

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน (/) | วีธีการ (/) | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป | งานที่เสร็จ ภายในปี 2554 | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวด ราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2554 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2554 (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 34 | 00242 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | 100,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 35 | 00242 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | 100,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 36 | 00242 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | 60,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 37 | 00242 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | 100,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 38 | 00242 | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 312 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | 71,000 |  | จ่ายขาดสะสม |

-6-

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน (/) | วีธีการ (/) | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป | งานที่เสร็จ ภายในปี 2554 | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวด ราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2554 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2554 (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 39 | 00245 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 78 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | พ.ค.54 | พ.ค.54 | 100,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 40 | 00243 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 โดยการติดตั้งฝ้าเพดาน,ปรับปรุงห้องน้ำ,กั้นผนัง ฯลฯ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 หลัง |  | / |  | / |  |  | / |  |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | 100,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 41 | 00242 | โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 หลัง |  | / |  | / |  |  | / |  |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | 43,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 42 | 00242 | โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารป้องกันสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิม กำหนด) | 1 หลัง |  | / |  | / |  |  | / |  |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | 12,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 43 | 00242 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคอนฉิม อยู่ที่หน้าบ้านนางออมสิน สิทธิวงษ์ ตรงกันข่ามบ้านนายพเนียง สิทธิวงษ์ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 11 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 27.50 ตร.ม.(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | มี.ค.54 | พ.ค.54 | 13,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 44 | 00242 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโนนใหญ่ อยู่ข้างศาลาหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20-0.50 เมตร หรือตามสภาพ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | เม.ย.54 | พ.ค.54 | 99,700 |  | จ่ายขาดสะสม |

-7-

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน (/) | วีธีการ (/) | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป | งานที่เสร็จ ภายในปี 2554 | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวด ราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2554 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2554 (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 45 | 00242 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ต่อจากถนนทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20-0.50 เมตรหรือตามสภาพ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | เม.ย.54 | พ.ค.54 | 99,700 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 46 | 00242 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านดงบัง จากถนนที่จะข้างหมู่บ้านขึ้นสู่เมรุ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20-0.50 เมตร หรือตามสภาพ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 2 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | เม.ย.54 | พ.ค.54 | 78,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 47 | 00242 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดง ต่อจากจุดเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20-0.50 เมตรหรือตามสภาพ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | มี.ค.54 | พ.ค.54 | 99,800 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 48 | 00242 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง ถนนต่อจากทางทิศเหนือ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20-0.50 เมตร หรือตามสภาพ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | มี.ค.54 | พ.ค.54 | 99,800 |  | จ่ายขาดสะสม |

-8-

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน (/) | วีธีการ (/) | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป | งานที่เสร็จ ภายในปี 2554 | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวด ราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2554 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2554 (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 49 | 00242 | โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงบัง บริเวณทางทิศตะวันตกของวัดวิเศษประดิษฐ์ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 0.60-1.10 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 74 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 1 สาย | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | จ่ายขาดสะสม |
| 50 | 00242 | โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านโนนเก่าน้อย บริเวณทางด้านทิศตะวันออกของถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 153 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 1 สาย | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | จ่ายขาดสะสม |
| 51 | 00242 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินอัดแน่น พร้อมวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านคอนฉิมพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 70 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | มี.ค.54 | พ.ค.54 | 19,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 52 | 00242 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินอัดแน่น หมู่ที่ 9 บ้านคอนฉิมพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 680 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | มี.ค.54 | พ.ค.54 | 54,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 53 | 00242 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบสายทางบ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 174 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | มี.ค.54 | พ.ค.54 | 35,000 |  | จ่ายขาดสะสม |

-9-

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน (/) | วีธีการ (/) | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป | งานที่เสร็จ ภายในปี 2554 | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวด ราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2554 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2554 (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 54 | 00242 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 บ้านดอนโจด สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร สายที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | มี.ค.54 | พ.ค.54 | 24,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 55 | 00242 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | มี.ค.54 | พ.ค.54 | 81,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 56 | 00242 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 8 บ้านโนนเก่าน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | มี.ค.54 | พ.ค.54 | 32,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 57 | 00242 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 9 บ้านคอนฉิมพัฒนา บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาล ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 35 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | มี.ค.54 | พ.ค.54 | 7,000 |  | จ่ายขาดสะสม |

-10-

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน (/) | วีธีการ (/) | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป | งานที่เสร็จ ภายในปี 2554 | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวด ราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2554 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2554 (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 58 | 00245 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคอนฉิมพัฒนา ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 78 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | พ.ค.54 | พ.ค.54 | 100,000 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 59 | 00242 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คนฉิม กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | 99,500 |  | เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง (หน้า 52) |
| 60 | 00242 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) | 1 สาย |  | / |  | / |  |  | / |  |  | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | 49,900 |  | เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง (หน้า 52) |
| 61 | 00242 | ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ม.7,ม.8,ม.2,ม.8(คุ้มหนองเอียง)งวดที่ 1 |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | ต.ค.53 | ธ.ค.53 | 145,206.61 |  | จ่ายขาดสะสม (กรณีพิเศษ) |
| 62 | 00242 | ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ม.7,ม.8,ม.2,ม.8 (คุ้มหนองเอียง)งวดที่ 2 |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | ต.ค.53 | ธ.ค.53 | 145,206.61 |  | จ่ายขาดสะสม (กรณีพิเศษ) |
| 63 | 00242 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมงวดที่ 1 |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | มี.ค.54 | ก.ค.54 | 151,227.33 |  | จ่ายขาดสะสม (กรณีพิเศษ) |
| 64 | 00242 | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมงวดที่ 2 |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | มี.ค.54 | ก.ค.54 | 151,227.33 |  | จ่ายขาดสะสม (กรณีพิเศษ) |

-11-

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน (/) | วีธีการ (/) | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป | งานที่เสร็จ ภายในปี 2554 | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวด ราคา | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2554 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2554 (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 65 | 00242 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.3 สายที่ 3 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.คอนฉิมกำหนด) | 1 สาย |  | / |  |  | / |  | / |  | มี.ค.53 | ต.ค.53 | พ.ย.53 | 24,500 |  | จ่ายขาดสะสม |
| 66 | 00111 | ครุภัณฑ์สำนักงาน (ไมค์,ขาตั้ง,เครื่องเล่น DVD) | 1 ชุด |  | / | / |  |  |  | / |  |  | มิ.ย.54 | มิ.ย.54 | 12,990 |  | โอน |
| 67 | 00241 | เทปวัดระยะ | 2 ชุด |  | / | / |  |  |  | / |  |  | มิ.ย.54 | มิ.ย.54 | 1,800 |  | โอน |
| 68 | 00111 | ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ+เก้าอี้) | 2 ชุด |  | / | / |  |  |  | / |  |  | มิ.ย.54 | มิ.ย.54 | 7,400 |  | โอน |
| 69 | 00111 | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | 2 ซุ้ม |  | / | / |  |  |  | / |  |  | ส.ค.54 | ก.ย.54 | 99,000 |  | โอน |
| 70 | 00111 | โต๊ะทำงานระดับ 1-2 | 1 ชุด |  | / | / |  |  |  | / |  |  | ก.ย.54 | ก.ย.54 | 2,500 |  | โอน |
| 71 | 00411 | เครื่องสูบน้ำ | 1 ชุด |  | / | / |  |  |  | / |  |  | ก.พ.54 | ก.พ.54 | 19,500 |  |  |

(ลงชื่อ)..................................................		(ลงชื่อ)..................................................		(ลงชื่อ).......................................................		(ลงชื่อ).....................................................

(นางสาววันเพ็ญ  คำแก่นแก้ว)			(นางจิตติมา  สืบสุนทร)		                (นางกุสุมา  ศิรินันทวิทยา)				 (นายสมบัติ   ชำกุล)

นวช.การเงินและบัญชี (รรก.จพง.พัสดุ)                                หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ		      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม		  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

เรื่อง	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔

*******************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม   จึงขอประกาศให้ประชาชนที่ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ ได้  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๔   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)..............................................

(นายสมบัติ   ชำกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม