การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

อำเภอแวงใหญ่      จังหวัดขอนแก่น

โทร/โทรสาร 0-4300-06444

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  ประกอบด้วยสมาชิกสภา ผู้แทนประชาคม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนการบริหาร ของ อบต. และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕64 และการจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงประสิทธิผลของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและการให้ความสำคัญการพัฒนาและประสิทธิภาพในการกำหนดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อย่างยั่งยืนตลอดไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   .........องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม..........

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนา |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาที่สอดคล้อง |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

แบบที่  2  แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม.............

2.  รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่  2  สรุปผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2564

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 24 | 48.98 |  |  | 34 | 70.83 |  |  |  |  | 58 | 59.79 |
| 2. ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | 25 | 51.02 |  |  | 11 | 22.92 |  |  |  |  | 36 | 37.11 |
| 3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 4.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - |  |  | 1 | 2.08 |  |  |  |  | 1 | 1.04 |
| 5.ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ | - | - |  |  | 2 | 4.17 |  |  |  |  | 2 | 2.06 |
| รวม | 49 | 100% |  |  | 48 | 100% |  |  |  |  | 97 | 100% |

การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2564

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 11,469,403.00 | 77.33 |  |  |  |  |
| 2. ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | 3,362,185.00 | 22.67 |  |  |  |  |
| 3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| รวม | 14,831,588.00 | 100 |  |  |  |  |

ส่วนที่  3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2564

| โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไมได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| - | - | - | - | - | - |

แบบที่   3 /1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ

...............................................................................................................................................................................

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ........องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ..................

2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....................................

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  ....2564.....

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ | คิดเป็นร้อยละ |
| 1. ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 58 | 24 | 41.37 |
| 2. ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | 36 | 25 | 69.44 |
| 3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน | - | - | - |
| 4.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | - | 0.00 |
| 5.ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ | 2 | - | 0.00 |
| รวม | 97 | 49 | 50.51 |

โครงการที่ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ    จำนวน   58   โครงการ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000.00 | 0.00 (30,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 2. | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000.00 | 0.00 (10,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 3. | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000.00 | 0.00 (10,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 4. | โครงการในการจัดงานวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000.00 | 0.00 (10,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 5. | โครงการในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000.00 | 0.00 (10,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | 42,570.00 | 22,060.00 (20,000.00) (โอนลด) | 510.00 |
| 7. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | 29,700.00 | 15,525.00 (13,000.00) (โอนลด) | 1,175.00 |
| 8. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | 19,800.00 | 10,495.00 (7,000.00) (โอนลด) | 2,305.00 |
| 9. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) | 19,800.00 | 10,495.00 (8,000.00) (โอนลด) | 1,305.00 |
| 10. | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | 1,272,000.00 | 1,107,220.00 | 164,780.00 |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| 11. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุผลทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 5,000.00 | 0.00 (5,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 12. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุผลทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ | 5,000.00 | 0.00 5,000.00 (โอนลด) | 0.00 |
| 13. | โครงการป้องกันและควบโรคไข้เลือดออก | 30,000.00 | 28,000.00 | 2,000.00 |
| 14. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00 | 25,000.00 (4,000.00) (โอนลด) | 1,000.00 |
| 15. | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) | 0.00 (51,000.00) (โอนเพิ่ม) | 45,657.00 | 5,343.00 |
| 16. | โครงการช่วยเหลือประชาชน | 80,000.00 | 0.00 (70,000.00) (โอนลด) | 10,000.00 |
| 17. | โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลคอนฉิม | 30,000.00 | 0.00 (30,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 18. | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000.00 | 0.00 (19,000.00) (โอนลด) | 1,000.00 |
| 19. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญ | 15,000.00 | 0.00 (15,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 20. | โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว | 50,000.00 (40,000.00) (โอนเพิ่ม) | 90,000 | 0.00 |
| 21. | โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 10,000.00 | 0.00 (10,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 22. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำตำบลคอนฉิม | 80,000.00 | 0.00 (79,000.00) (โอนลด) | 1,000.00 |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| 23. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลคอนฉิม | 50,000.00 | 0.00 (49,000.00) (โอนลด) | 1,000.00 |
| 24. | เงินสำรองจ่าย | 0.00 (483,700.00) (โอนเพิ่ม) | 290,787.00 (181,784.00) (ผูกพัน) | 11,129.00 |
| 25. | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 26. | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 27. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 20,000.00 | 0.00 (20,000.00) (โอนลด) | 000.00 |
| 28. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | 20,000.00 | 20,000.000 | 0.00 |
| 29. | โครงการตำบลหน้าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง | 0.00 (100,000.00) (โอนเพิ่ม) | 100,000.00 | 0.00 |
| 30. | อุดหนุนให้กับกลุ่มเกษตรพึ่งพาตัวเอง หมู่ที่ 9 | 0.00 (30,000.00) (โอนเพิ่ม) | 30,000.00 | 0.00 |
| 31. | โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ไหว้พระธาตุเจดีย์ ของดี แวงใหญ่ | 50,000.00 | 0.00 (50,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 32. | โครงการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง (รำงานไหม) | 70,000.00 | 41,850.00 (28,000.00) (โอนลด) | 150.00 |
| 33. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา | 20,000.00 | 0.00 (17,420.00) (โอนลด) | 2,580.00 |
| 34. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันออกพรรษา | 10,000.00 | 0.00 (10,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| 35. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรมจารีตประเพณี กิจกรรมบุญคุณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน | 50,000.00 | 0.00 (50,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 36. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรมจารีตประเพณี กิจกรรมบุญเดือนหก | 30,000.00 | 0.00 (30,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 37. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น กิจกรรมสรภัญญะ | 20,000.00 | 0.00 (20,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 38. | โครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันออกพรรษา | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 39. | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2,025,600.00 | 1,645,600.00 | 380,000.00 |
| 40. | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,440,800.00 | 7,757,100.00 (66,500.00) (โอนลด) | 617,200.00 |
| 41. | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 30,000.00 | 24,000.00 | 6,000.00 |
| 42. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 82,000.00 | 54,592.00 | 27,408.00 |
| 43. | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 3,000.00 (2,000.00) (โอนเพิ่ม) | 3,632.00 | 1,368.00 |
| 44. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคอนฉิม | 84,240.00 | 84,240.00 | 0.00 |
| 45. | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 365,000.00 | 0.00 | 365,000.00 |
| 46. | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 47. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 50,000.00 | 0.00 (50,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 48. | โครงการฝึกทบทวน อปพร. | 50,000.00 | 0.00 (50,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 49. | โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา | 10,000.00 | 0.00 (10,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| 50. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลคอนฉิม | 10,000.00 | 0.00 (10,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 51. | โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลคอนฉิม | 10,000.00 | 3,150.00 | 6,850.00 |
| 52. | โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยและเพิ่มศักยภาพ อปพร. | 20,000.00 | 0.00 (19,000.00) (โอนลด) | 1,000.00 |
| 43. | โครงการในการเลือกตั้ง | 240,000.00 | 0.00 (240,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 54. | โครงการศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดตำบลคอนฉิม | 30,000.00 | 0.00 30,000.00 (โอนลด) | 0.00 |
| 55. | โครงการส่งเสริมกีฬา | 20,000.00 | 0.00 19,000.00 (โอนลด) | 1,000.00 |
| 56. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | 5,000.00 | 0.00 (5,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 57. | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5,000.00 | 0.00 (5,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 58. | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 หมู่บ้านละ 20,000 บาท | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
|  | รวม | 14,577,010.00 | 12,785,107.00 | 1,791,903.00 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  จำนวน    36     โครงการ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 (สายบ้านโคกสว่าง – ศูนย์ข้าว แตนฯ) | 99,500.00 | 99,500.00 | 0.00 |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 | 66,500.00 | 66,500.00 | 0.00 |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 (สายวัดสวรรค์บูรพา) | 51,500.00 | 51,500.00 | 0.00 |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้) | 199,500.00 | 199,500.00 | 0.00 |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 (สายบ้านป่าแดง-บ้านท่าเยี่ยม) | 99,500.00 | 99,500.00 | 0.00 |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 ถนนสายดอนปู่ตา | 149,500.00 | 149,500.00 | 0.00 |  |
| 7. | โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 และบ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 | 199,500.00 | 199,500.00 | 0.00 |  |
| 8. | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเทคอนกรีตทับหน้าผิวคอนกรีตเดิมบ้านดงบัง หมู่ที่ 4 (สายทางเข้าหมู่บ้าน และสายสามแยกบ้านพ่อบุญเพิ่ม-บ้านแม่ปราณี) | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.00 |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 | 300,000.00 | 0.00 (300,000.00) (โอนลด) | 0.00 |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 | 300,000.00 | 0.00 (300,000.00) (โอนลด) | 0.00 |  |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 | 100,000.00 | 99,500.00 | 500.00 |  |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 | 100,000.00 | 0.00 (100,000.00) (โอนลด) | 0.00 |  |
| 13. | เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 32,000.00 | 0.00 (32,000.00) (โอนลด) | 0.00 |  |
| 14. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 | 0.00 100,000.00 (โอนเพิ่ม) | 99,500.00 | 500.00 |  |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |  |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 | 0.00 166,000.00 (โอนเพิ่ม) | 165,500.00 | 500.00 |  |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 (สายทิศตะวันตกรอบหมู่บ้าน) | 0.00 200,000.00 (โอนเพิ่ม) | 199,000.00 1,000.00 (โอนลด) | 0.00 |  |
| 17. | จ้างออกแบบ และจ้างผู้ควบคุมงาน | 30,000.00 | 0.00 30,000.00 (โอนลด) |  | 0.00 |
| 18. | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเทคอนกรีตทับหน้าผิวคอนกรีตเดิม บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 | 0.00 134,000.00 (โอนเพิ่ม) | 133,000.00 |  | 1,000.00 |
| 19. | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเทคอนกรีตทับหน้าผิวคอนกรีตเดิม บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 | 0.00 92,000.00 (โอนเพิ่ม) | 91,500.00 |  | 500.00 |
| 20. | โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 | 0.00 150,000.00 (โอนเพิ่ม) | 149,000.00 |  | 1,000.00 |
| 21. | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 | 0.00 400,000.00 (โอนเพิ่ม) | 239,000.00 (160,000.00) (โอนลด) |  | 1,000.00 |
| 22. | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 | 100,000.00 50,000.00 (โอนเพิ่ม) | 149,500.00 |  | 500.00 |
| 23. | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 | 200,000.00 | 198,500.00 |  | 1,500.00 |
| 24. | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 | 100,000.00 | 74,000.00 26,000.00 (โอนลด) |  | 0.00 |
| 25. | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 | 50,000.00 200,000.00 (โอนเพิ่ม) | 227,000.00 23,000.00 (โอนลด) |  | 0.00 |
| 26. | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 | 50,000.00 | 50,000.00 |  | 0.00 |
| 27. | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 | 100,000.00 | 99,000.00 |  | 1,000.00 |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  | งบประมาณคงเหลือ |
| 28. | โครงการปรับปรุงพื้นที่/อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม | 100,000.00 | 0.00 100,000.00 (โอนลด) |  | 0.00 |
| 29. | โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 | 100,000.00 (150,000.00) (โอนเพิ่ม) | 230,278.00 |  | 19,722.00 |
| 30. | โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 | 100,000.00 (100,000.00) (โอนเพิ่ม) | 199,907.00 |  | 93.00 |
| 31. | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำบ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 | 200,000.00 | 0.00 (200,000.00) (โอนลด) |  | 0.00 |
| 32. | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำบ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 | 500,000.00 (160,000.00) (โอนเพิ่ม) | 0.00 (660,000.00) (โอนลด) |  | 0.00 |
| 33. | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 | 100,000.00 | 0.00 (100,000.00) (โอนลด) |  | 0.00 |
| 34. | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 | 150,000.00 | 0.00 (150,000.00) (โอนลด) |  | 0.00 |
| 35. | โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำบ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 | 000.00 (30,000.00) (โอนเพิ่ม) | 0.00 (30,000.00) (โอนลด) |  | 0.00 |
| 36. | โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 | 000.00 (50,000.00) (โอนเพิ่ม) | 0.00 (50,000.00) (โอนลด) |  | 0.00 |
|  | รวม | 5,652,000.00 | 5,624,185.00 |  | 27,815.00 |

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน   จำนวน   0  โครงการ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

ยุทธศาสตร์ที่  4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      จำนวน      1    โครงการ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอนฉิม | 10,000.00 | 0.00 (10,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
|  | รวม | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ   จำนวน     4    โครงการ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน-ตำบล | 10,000.00 | 0.00 (10,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
| 2. | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 180,000.00 | 0.00 (180,000.00) (โอนลด) | 0.00 |
|  | รวม | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 |

โครงการเบิกจ่ายบัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2564

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | เก้าอี้ทำงาน | 0.00 (44,000.00) (โอนเพิ่ม) | 37,940.00 (5,000.00) (โอนลด) | 1,060.00 |
| 2. | เครื่องปรับอากาศ | 0.00 (55,000.00) (โอนเพิ่ม) | 46,100.00 | 8,900.00 |
| 3. | โต๊ะทำงาน | 0.00 (81,900.00) (โอนเพิ่ม) | 80,300.00 | 1,600.00 |
| 4. | โต๊ะพับ | 0.00 (25,000.00) (โอนเพิ่ม) | 25,000.00 | 0.00 |
| 5. | รถบรรทุกขยะ | 2,400,000.00 | 0.00 (85,000.00) (โอนลด) | 2,315,000.00 |
| 6. | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | 17,000.00 | 16,900.00 | 100.00 |
| 7. | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 0.00 (11,800.00) (โอนเพิ่ม) | 11,000.00 | 800.00 |
| 8. | เครื่องทำน้ำเย็น | 0.00 (50,000.00) (โอนเพิ่ม) | 50,000.00 | 0.00 |
| 9. | กล้องวงจรปิด | 30,000.00 | 15,900.00 | 14,100.00 |
| 10. | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 |
|  | รวม | 2,719,000.00 | 377,440.00 | 2,341,560.00 |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. มีการโอนเงินงบประมาณหลายครั้ง ทำให้การผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย

2. ภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. โครงการที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณไปใช้ ในการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)